ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды                                                Торбеевского городского поселения» на 2018-2022 года
Торбеево 2017 г.
ПАСПОРТ
	Наименование

Программы
	Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории Торбеевского городского поселения»  на 2018-2022 года (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды "

	Заказчик Программы
	Администрация Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	Администрация  Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

	Исполнители
Программы
	Администрация Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия

	Цель Программы
	целями Программы являются:                                                                              - повышение уровня внешнего благоустройства;                                                                      - санитарного содержания дворовых территорий; многоквартирных домов;                                                                                     - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.                                                                                                       

	Основные задачи Программы
	основными задачами Программы являются:                                                                                  -  повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования;                                                                                                                                                                                                                                      - поддержание санитарного порядка на придомовых территориях города;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - организация искусственного освещения дворовых территорий;                                                                                                                                                                 -условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения;                                                                                                                                                                                                                            - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. 

	Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы
	Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий. 

Доля благоустроенных дворовых территорий  (от общего количества и площади) дворовых территорий . 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями. 

	Срок реализации Программы
	2018-2022 года

	Объемы финансового обеспечения программы
	Общий объем финансовых средств   13,7 млн. руб., из них:                                                                                                                        федеральный бюджет - _______________ тыс. руб.;                                                                          республиканский бюджет – _______ тыс. руб.;                                                                                                              местный бюджет – __________ тыс. руб. 

	Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
	наиболее значимые социально-экономические результаты: увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения.

	
	

	Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
	управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования.


1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства на территории Торбеевского городского поселения Торбеевского                                                   муниципального района Республики Мордовия.
Благоустройство территории – это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению,  проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.  На сегодняшний день, в силу объективных причин,  уровень благоустройства территорий многоквартирных домов,  их состояние, количественные и качественные показатели  крайне низкие.
Работа по благоустройству придомовых территорий пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается.
Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.
На территории Торбеевского городского поселения располагается 75 многоквартирных домов. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения. Особенности расположения многоквартирных домов позволяют выделить 75 дворовые территории.
В большей части дворовых территорий объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, площадок индивидуального транспорта либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий.

К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).
В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.
Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.
Благоустройство двора - одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.
2. Цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее         реализации, а также целевых индикаторов и показателей.
Срок реализации Программы – 2018-2022 год.
Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий города,  путем реализации первоочередных мероприятий, способствующих комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
·  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
·  Повышение уровня благоустройства мест массового пребывания населения.
· Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.
Целевые индикаторы
муниципальной программа   «Формирование современной городской среды на территории Торбеевского городского поселения »  на 2018-2022 года
	N
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	  Значения показателей

	
	
	
	2018-2022 год

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	18

	
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	кв.м.
	27 000

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества   дворовых территорий
	Проценты
	24

	3
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде  с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города проживающего в многоквартирных домах.
	Проценты
	

	4
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	

	5
	Площадь благоустроенных общественных территорий
	Га
	

	6
	Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий
	Проценты
	

	7
	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя городского поселения
	Кв.м.
	15,23


3. Перечень програмных мероприятий.
            Мероприятия Программы предусматривают проведение комплекса мер, который предусматривает ряд организационно-правовых, финансово-инвестиционных мероприятий, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.
Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  включает в себя:

- ремонт дворовых проездов, 

- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

 Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  включают в себя:

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

 - оборудование автомобильных парковок, 

  - озеленение территории.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы  формируются за счет следующих источников:
· средства федерального бюджета – _______руб.;

· средства республиканского бюджета –_________тыс.руб.; 

· средства местного бюджета – ___________ тыс.руб.

          Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы в 2018-2022  годах  составляет 13,7 млн.руб.

Объемы финансирования Программы могут уточнятся при формировании местного бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

5. Механизм реализации программы.
Механизм реализации Программы основан:
-  на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;

- на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;
   -   на создании местной информационной поддержки.
     В целях включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Торбеевского городского поселения» на 2018-2022 года на территории поселка  заинтересованные лица направляют предложения об участии в программе в Порядке и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в Программу определенные муниципальным нормативно- правовым актом.
Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав которой утверждается нормативным правовым актом Торбеевского городского поселения.
Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования Торбеевского городского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий:
           -   выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);
       -    обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы.
Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годах позволит обеспечить благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы будет достижение установленных целевых индикаторов.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:
провести ремонт 57 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 85 500 м2;
установить 228 фонарей освещения, 28 детских и спортивных площадок, огородить 57 дворовых территорий металлической(турникетной) изгородью,  456 лавочек и 456 урн  для мусора.

Эффективности реализации программы будет выражена в повышение социальной и экономической привлекательности придомовых территорий  многоквартирных домов рп Торбеево.

