
АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГОДЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2012г                                                                    № 4

"Об утверждении плана реализации Генерального плана Сургодьского сельского поселения Торбеевского муниципального района

 Республики Мордовия "

В соответствии со ст.26 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,  п. 90 постановления Правительства РМ от 29.12.2007г № 606 «Положение о документах территориального планирования муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Сургодьского сельского поселения              п о с т а н о в л я е т:

 1.Утвердить план реализации Генерального плана Сургодьского сельского поселения  Торбеевского муниципального района РМ, согласно приложению № 1;

2. Утвердить Порядок осуществления мониторинга реализации Генерального плана Сургодьского сельского поселения согласно приложения № 2;

      3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Сельские вести».

Зам.Главы по работе в Совете:                                                            А.В.Бахтеева

Приложение №1

                                                                                                                                        к постановлению

                                                                                                                                      администрации

Сургодьского сельского поселения

№4 от «20» марта 2012 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

                                      СУРГОДЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета с учетом утвержденного бюджета и муниципальных целевых программ. В целях решения приоритетных задач градостроительства, определенных в Генеральном плане, возможно финансирование отдельных мероприятий Плана реализации Генерального плана за счет внебюджетных источников.

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Ответственным за реализацию мероприятий  является администрация Сургодьского сельского поселения.                                                

№
Наименование мероприятий
Сроки строительства

1
Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для их размещения
2020-2025гг

2
 Изменение границ территорий и земель
2021-2030гг


Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов.


3
 Оптимизация (упорядочение) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов.
2021- 2030гг


Установление границ функциональных зон.

На территории поселения выделены следующие типы функциональных зон.

1) Жилые зоны, представленные малоэтажной индивидуальной застройкой.

2)Производственно-коммунальные зоны, на отдельных территориях за границами населенных пунктов, преимущественно вдоль основных транспортных коммуникаций, на территориях неблагоприятных для жилищного строительства и ведения сельского хозяйства.

3) Общественно-деловые зоны.

4) Рекреационные зоны, в том числе:

а) в границах населенных пунктов;

б) за границами населенных пунктов.

5) Зоны сельскохозяйственного использования, для ведения сельского хозяйства;

6) Зоны транспортной и инженерной инфраструктур.




4
Жилищная сфера
2025-2030гг


Индивидуальное жилищное строительство


5
Социальная сфера



         Строительство здания ФАП 

         (с. Сургодь).


2025- 2030г


Размещение ДДУ на 10 мест при 

(с. Сургодь).


2027-2030гг 

6
Объекты капитального строительства



Строительство пожарного депо с. Сургодь, 


2025-2030гг


Строительство фермы крупного рогатого скота на 1000 голов
2029-2030гг 

7
Транспортная инфраструктура



Строительство  улично -  транспортной сети  в с. Сургодь
2026-2030гг 


Строительство дорожного покрытия к участку нового жилищного строительства
2026-2030гг 


Размещение наземной стоянки индивидуального транспорта (на 10 автомобилей)
2026-2030гг 

8
Инженерная инфраструктура 



Развитие инженерной инфраструктуры территорий населенных пунктов.
2025-2030гг 


Реконструкция оборудования и линий электропередач срок эксплуатации, которых близок или превышает нормативный.


2025-2030гг 


Строительство газопровода
2026-2030гг 


Строительство альтернативных источников электроэнергии для участка нового жилищного строительства
2027-2030гг 


Строительство газопровода с сооружением ГРПШ на площадке нового жилищного строительства
2028-2030гг 


Строительство водозаборного узла в с. Сургодь
2028-2030гг 


Строительство автономной системы канализации
2029-2030гг


Организация освещения улиц в темное время суток
2025 -2030гг

9
Санитарная очистка территории



Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов c последующей рекультивацией территорий.


2015-2030г


Строительство полигона ТБО.


2024 -2030гг


Строительство скотомогильника (яма Беккера).
2025-2030гг


Строительство контейнерных площадок для сбора ТБО твердым покрытием в с. Сургодь
2026 -2030гг

10
Инженерные мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
2025-2030гг


Организация поверхностного стока



Защита от подтопления



Противоэрозийные мероприятия



Защита объектов водного фонда

от загрязнения и заиления


Приложение №2

                                                                                                                                        к постановлению

                                                                                                                                      администрации

Сургодьского сельского поселения

№ 7 от «10» апреля 2012 г.

Порядок осуществления мониторинга реализации                                               Генерального плана Сургодьского сельского поселения

1. Мониторинг реализации основных направлений градостроительного развития Сургодьского сельского поселения (мониторинг реализации Генерального плана) включает в себя систематический сбор и анализ сведений о ходе и итогах выполнения мероприятий, обеспечивающих реализацию основных направлений градостроительного развития Сургодьского сельского поселения, сведений о состоянии и измерениях среды жизнедеятельности, а также включает в себя внесение изменений в документы, регламентирующие использование и застройку территории Сургодьского сельского поселения в соответствии с утвержденными в установленном порядке документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

2. Мониторинг реализации Генерального плана осуществляет администрация Сургодьского сельского поселения в соответствии с полномочиями и в порядке, установленном нормативно правовыми актами Сургодьского сельского поселения. Совет депутатов  Сургодьского сельского поселения ежегодно рассматривает доклад о ходе реализации Генерального плана, принимает соответствующее решение и информирует Администрацию Сургодьского сельского поселения о принятых в нем решениях.

          3. Результаты мониторинга реализации Генерального плана учитываются Советом депутатов Сургодьского сельского поселения при формировании на предстоящий период мероприятий по разработке, корректировке документов территориального планирования, целевых программ, планов размещения объектов строительства, реконструкции сельского поселения и адресных инвестиционных программ.


