# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КРАСНОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.10.2017 г.                                                                              № 32

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения Торбеевского муниципального района

В целях обеспечения устойчивого развития территории Краснопольского сельского поселения,  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о   передаче  Торбеевскому  муниципальному району части полномочий  Краснопольского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия в области  градостроительной   деятельности,  Уставом Краснопольского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов  Краснопольского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия  №1  от 12.01.2006,  Решением Совета депутатов  Краснопольского сельского поселения от 29.06.2012 г. № 22 «Об утверждении  Правил землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия», решением Совета депутатов Краснопольского сельского поселения от 29.06.2012г. № 21 «Об утверждении Генерального плана Краснопольского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия», администрация Краснопольского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения.

# 2. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план  и в Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения Торбеевского муниципального района (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения (приложение 2).

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) приступить к работе по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения.

В своей работе Комиссии руководствоваться Градостроительным Кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, законами Республики Мордовия, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Правительства Республики Мордовия, органов местного самоуправления Торбеевского муниципального района

5. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения (приложение 4).

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Краснопольские Вести » и на официальном сайте Краснопольского сельского поселения.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения Захматову Е.Г.

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Краснопольского сельского поселения

Торбеевского муницпального района                                        А.А.Шашков

Приложение   № 1

к постановлению администрации

Краснопольского сельского поселения

Торбеевского муниципального района

от  27.10.2017 г.  № 32

СОСТАВ

комиссии по подготовке  предложений о внесении  изменений в  Генеральный план и в Правила землепользования и застройки

Краснопольского сельского поселения

Шашков Алексей Алексеевич – Глава Краснопольского сельского поселения

председатель комиссии;

Захматова Елена Геннадьевна  - Заместитель Главы Краснопольского сельского                                                                                                                поселения, заместитель председателя комиссии;

Аниськова Елена Яковлевна –   депутат Совета депутатов Краснопольского

сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Асташкина Нина Николаевна  -  депутат Совета депутатов Краснопольского                    сельского  поселения Торбеевского муниципального района;

Степанова Пелагея Васильевна  - депутат Совета депутатов Краснопольского                    сельского  поселения  Торбеевского муниципального района;

Приложение №2

к Постановлению администрации

Краснопольского сельского поселения

Торбеевского муниципального района

от 27.10.2017 г. № 32

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 11 | Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения | от 30 октября 2017 г. |
| 22 | Окончание приема заявлений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения | 08 ноября 2017 г. |
| 33 | Рассмотрение Комиссией по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения поступивших предложений | до 12 ноября 2017 г. |
| 44 | Подготовка задания на разработку проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения | Ноябрь-декабрь 2017 г. |
| 55 | Подготовка подрядчиком проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения (в случае заключения муниципального контракта) | Декабрь –январь 2018 г. |
| 56 | Опубликование проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки, и согласование в порядке, предусмотренном действующим законодательством | октябрь-январь 2017 г. |
| 67 | Опубликование сообщения о проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения | ноябрь 2017 г. |
| 18 | Проведение публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Генеральный план и Правил землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения | январь 2018 г. |
| 19 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний Комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города и Правил землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения | январь 2018 г. |
| 110 | Доработка подрядчиком проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки по итогам рассмотрения Комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правил землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения результатов публичных слушаний (в случае необходимости) | январь 2018 г. |
| 11 | Направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план и Правил землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения в Совет депутатов Краснопольского сельского поселения для утверждения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) | январь 2018 г. |
| 12 | Принятие Советом депутатов Краснопольского сельского поселения решения по проекту «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения» | январь 2018 г. |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Краснопольского сельского поселения

Торбеевского муниципального района

от 27.10.2017г.  № 32

ПОРЯДОК

деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и в Правила  землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения

1. Общее положение

1.1.   Для рассмотрения предложений по внесению изменений в  Генеральный план и  в Правила  землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения и подготовки проекта решения Совета депутатов Краснопольского  сельского поселения Торбеевского муниципального района о внесении изменений в Генеральный план и в Правила  землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения создается комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план в Правила  землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения (далее - Комиссия) на период до  принятия изменений в установленном порядке.

1.2 Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства и настоящего порядка.

2. Состав Комиссии

2.1    Состав Комиссии определяется  Главой  Краснопольского сельского поселения Торбеевского муниципального района.

2.2  Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель  председателя Комиссии.

3. Компетенции Комиссии

Комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в  Генеральный план и в Правила  землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения:

- рассматривает   поступившие обращения и предложения граждан и юридических лиц по вопросу внесения изменений в Генеральный план и  в Правила  землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения;

-   организует процесс разработки по внесению изменений в Генеральный план и в Правила  землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения;

-  осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач и функций.

4. Порядок деятельности Комиссии

4.1 Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

4.2 Решение о  проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии.

4.3  Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.

4.4 Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по предложению председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов Комиссии.

4.5 Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют ответственные члены Комиссии по поручению председателя с указанием сроков выполнения заданий.

4.6 Заявление и предложения граждан и юридических лиц по вопросам  разработки направляются в Комиссию на имя председателя Комиссии.

4.7 Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем Комиссии.

4.8  Председатель Комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании  Комиссии в установленный срок.

4.9 Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания Комиссии.

4.10 Решения Комиссии принимаются простым большинством  голосов при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При  равенстве голосов голос председателя является решающим.

4.11  Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется секретарем и подписывается председателем.

Приложение №4

к Постановлению администрации

Торбеевского муниципального района

от 27.10.2017 г. № 32

# Порядок
направления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения.

1. С момента опубликования Постановления администрации Торбеевского муниципального района о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения Торбеевского муниципального района заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) предложения в проект Генерального плана и  Правил  землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения.

2. Предложения могут быть направлены:

2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в комиссию (с пометкой     «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения») по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Краснополье, ул. Набережная,  д.7;

2.2. В устной форме по телефону: 8(83456) 2-62-56 – администрация Краснопольского сельского поселения;
   2.3. В форме электронного документа. Адрес электронной почты администрации Краснопольского муниципального образования  :  adm.krasnop@mail.ru,

при этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения, комиссией не рассматриваются.
   4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
   5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Краснопольского сельского поселения, не рассматриваются.
   6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
   7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.