 АДМИНИСТРАЦИЯ ДРАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

                         ТОРБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2018 г.         с. Дракино                                         №7      

Об утверждении муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды на территории Дракинского сельского

поселения Торбеевского муниципального района на 2018 – 2022 г.г.»

    В соответствии со ст. 179 бюджетного кодекса  Российской Федерации ,в соответствии с Постановлением №30 от 02.10.2017 г. Об утверждении порядка  принятия  решений о разработке муниципальных программ,  их формирования и  реализации, в  соответствии  Постановлением Правительства Республики Мордовия от  30 .08.2017года №495 администрация  Дракинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу «Ф ормирование  комфортной  

городской  среды на территории Дракинского сельского поселения

 Торбеевского  муниципального района Республики Мордовия 

   на 2018-2022г.г»(далее – Программа).

2.Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета Дракинского сельского

поселения на соответствующий финансовый год.

3.Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Дракинского сельского поселения.

4.Контроль за выполнением  настоящего  постановления возложить .на

заместителя главы Дракинского сельского поселения.

Глава Дракинского

сельского поселения                                            Н.С.Жилкина                                                 

 

Паспорт

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории     Дракинского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики  Мордовия»  на 2018-2022 г    

	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды  на  территории. Дракинского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики  Мордовия»  на 2018-2022 . (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный Проект постановления правительства Российской Федерации                    "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды "

	Заказчик Программы
	Администрация  Дракинского сельского поселения

	Разработчик Программы
	Администрация  Дракинского сельского поселения

	Исполнители Программы
	Администрация  Дракинского сельского поселения

	Цель Программы
	целями Программы являются:

	 
	- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования  Дракинское сельское поселение;

	
	- организация искусственного освещения общественных территорий;

- создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения;

- совершенствование архитектурно - художественного облика села, размещение и содержание малых архитектурных форм;



	Основные задачи Программы

 
	- основными задачами Программы являются:

улучшение условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования;

- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства села;

- поддержание санитарного порядка на территории села;

- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками.

	Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы
	1.Повышение доли благоустроенных   мест массового пребывания населения. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 2 единицы.

2. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0,25 га.

3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 90 процентов.

4. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя -2,5  кв. м.

5. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц - 4 шт. 

6. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства - 200 штук.



	Срок реализации Программы
	2018-2022 годы

	Перечень основных мероприятий Программы
	План мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды  на территории    Дракинского сельского поселения Торбеевского муниципального района  РМ»  на 2018-2022 годы.   

	Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансовых средств 3000,0тыс. рублей, в  том  числе:

в 2022году-3000,0 тыс. рублей;                                                 из них средства  федерального бюджета-

в 2022году- 2287,2тыс. рублей;  

средства  республиканского бюджета  Республики  Мордовия-                                                   

в 2022году- 571,8тыс. рублей;  

средства бюджета Дракинского сельского

поселения-141 тыс.руб.

 ,   

 

	Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
	Наиболее значимые социально-экономические результаты:

улучшение внешнего облика  села  и мест массового пребывания населения;

достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов  местного самоуправления.

	Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
	управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования.


 *- Объемы финансирования  носят прогнозный  характер

 

1. Основные характеристики реализации Программы

 С. Дракино   Торбеевского   района  находится в 3км.  от районного центра. Площадь территории Дракинского сельского поселения  составляет 40,29 га.
Численность постоянного населения в муниципальном образовании  на 1 января 2018 года  составила 1456  чел.,   
 село  является перспективным развивающимся муниципальным образованием.

На его территории находится  Дракинская средняя   общеобразовательная  школа, Дракинский ФАП  ,   учреждение  культуры,  работает  КФХ «КШЕНЯ» , индивидуальные предприниматели. 

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и комфортной городской среды на территории с.Дракино.

Благоустройство и озеленение территорий Дракинского сельского поселения, в том числе, территорий соответствующего функционального назначения: площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий (далее - общественные территории) одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта  сельской среды на территории  Дракинского сельского поселения направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика сельской среды на территории Дракинского сельского поселения, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках,  скверах и т.д.

Для достижения результата планируется выполнить следующие мероприятия: озеленение парков, дворовых и общественных территорий;  создание спортивных площадок; создание мест отдыха; обеспечение дополнительного освещения общественных территорий; создание пешеходных зон, ремонт проездов.

В выборе мероприятий по благоустройству  общественных территорий путем проведения общественных обсуждений принимают участие жители и организации Дракинского сельского поселения.

Общественные территории - это места, где жители Дракинского сельского поселения отдыхают, проводят свободное время.

В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы.

В 2018-2022 годах будут обустроены  2 общественны территории .

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, скамейки и урны, трассы для велосипедов и роликов, подъезды к общественным  территориям  требуют  ремонта).

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

-ремонт подъездов к общественным территориям;

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, и иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

          -обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских игровых площадках, что позволит занять, и обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены новые  светильники.

Благоустройство именно запланированных мероприятий позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Дракинского сельского поселения, выполнение которых обеспечивается программой.

 

2.      Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

 

Благоустройство территории является одним из основных приоритетов муниципальной политики в сфере социально-экономического развития поселения.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по  благоустройству  мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство общественных территорий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора  разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

выполнение  благоустройства  мест массового пребывания населения;

приоритетное направление социально-экономического развития села Дракино Торбеевского муниципального   района.

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы. 

Целевые индикаторы   выполнения  Программы приведены  в приложении №1  

3. Перечень мероприятий Программы

 

Основу Программы составляет благоустройство мест массового пребывания населения.

 Территории, проезды, подъездные дороги практически не ремонтировались с момента сдачи их в эксплуатацию и характеризуются либо полным отсутствием твердого покрытия, как на подъездных дорогах, проездах, подъездах, так и на пешеходных тротуарах, либо их крайней степенью изношенности. Практически везде  отсутствуют места отдыха, урны для мусора, в неудовлетворительном состоянии находятся игровые зоны для детей.

Благоустройство территорий  предполагает:

 следующие минимальные  виды работ-

-Установка сцены , концертной площадки:

-ремонт подъездных дорог, тротуаров;

- установка скамеек для отдыха;

- установка урн для мусора;

- установка уличного освещения.

-озеленение

Дополнительные виды работ:

- оборудование детских  и спортивных  площадок;

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Дракинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022г.г. в приложении № 2.

Общие затраты на выполнение указанных работ составят 3000,0                                                 тыс. рублей.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

 

       Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет         общий объем финансовых средств  3000,0тыс. рублей  из них:

Федеральный бюджет -  2287,2 тыс. рублей,

Республиканский  бюджет – 571,8тыс. рублей,

Бюджет  Дракинского сельского поселения- 141 тыс. рублей

       Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении 3.

       Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Дракинского сельского поселения о бюджете Дракинского сельского поселения на соответствующие годы.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций

6 Механизм реализации Программы

 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и  Дракинского  сельского поселения.

Администрация Дракинского  сельского поселения  осуществляет прием заявок на участие в отборе  предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней   наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования согласно приложения 4.

Администрация Дракинского сельского поселения организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».    

Раздел 7. Оценка социально-экономической 

эффективности Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства  территории Дракинского  сельского поселения за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  единиц.

2. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  га.

3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -  процент.

4. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя -  кв. м.

5. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц - шт. 

6. Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства - штук.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе «Формирование
комфортной городской среды на территории  с.Дракино Торбеевского  муниципального района» на 2018-2022 г.г.»

Целевые индикаторы
Программы «Формирование комфортной городской среды на территории  Дракинского сельского поселения Торбеевского   муниципального  района    Республики  Мордовия» на 2018-2022 годы

	N
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение индикатора

	1
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	2

	2
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	га
	0,2500

	3
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	проценты
	100

	4
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя
	кв. м
	2,5

	5
	Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в  собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц. 


	шт.
	4

	6
	Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
	шт.
	200


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе «Формирование
комфортной городской среды  на территории  Дракинского сельского поселения Торбеевского муниципального района» на 2018-2022 г.г.»

Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды на территории с.Дракино Торбеевского муниципального района  Республики  Мордовия» на 2018-2022 годы

	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с показателями Программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Финансово-инвестиционные мероприятия

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов
	Администрация

Дракинского сельского поселения
	01.01.

2022


	01.11.

2022
	улучшение комфортности проживания граждан
	увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Программе «Формирование
комфортной городской среды  на территории  Дракинского сельского поселения Торбееского муниципального района» на 2018-2022 г.г.»

Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование комфортной городской среды» на территории

с.Дракино Торбеевского муниципального  района на 2018-2022 годы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	
	на 2018 год
	на 2019 год
	на 2020 год
	на  2021 год
	на 2022 год

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	

	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования


	Ответственный исполнитель – Администрация Дракинского сельского поселения

Участники:

граждане, их объединения;

заинтересованные лица;

общественные организации;

подрядные организации.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	2287,2

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	571,8

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	141

	
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	3000,0


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе «Формирование
комфортной городской среды  на территории с.Дракино

Торбеевского муниципального района» на 2018-2022 г.г.»

Перечень

общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Дракинского сельского оселения Торбеевского  муниципального района »

на 2018-2022 годы

	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Расположение общественной территории
	Площадь

общественной

территории (кв.м.)
	Перечень мероприятий

	1
	Площадь

Победы
	Республика  Мордовия,  Торбеевский  район, с.Дракино, ул.Азяеваа, 159в
	1500
	Устройство проездов,  скамеек для отдыха, урн для мусора, установка ограждения, освещение, устройство сцены, 

	2
	 
	Республика  Мордовия,  Торбеевский  район, с.Дракино, ул.Азяеваа, 159г
	  1000
	 Устройство концертной площадки

	
	 
	   
	 
	   


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе «Формирование
комфортной городской среды  на территории с.Дракино

Торбеевского муниципального района» на 2018-2022 г.г.»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в программу.

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки. Обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства  мест массового отдыха  (далее-дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на территории Дракинского сельского поселения.

1.2.Под  дизайн - проектом  благоустройства  мест массового  отдыха понимается графический и текстовой материал, включающий в себя визуализированное изображение общественной территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3.Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах общественной  территории общего пользования, подлежащих благоустройству (далее- заинтересованные лица).

                                          2.Разработка  дизайн - проекта

2.1.Разработка дизайн – проекта благоустройства в отношении мест массового отдыха  осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства  Дракинского  сельского поселения Торбеевского муниципального района, требованиями  Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также  действующими строительными . санитарными и иными нормами и правилами.

2,21.Разработка дизайн – проекта  благоустройства мест массового отдыха  обеспечивается  в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы.

                 3.Обсуждение , согласование  и утверждение  дизайн – проекта.

3.1. Администрация Дракинского сельского поселения в течении пяти рабочих дней  со дня разработки дизайн – проекта обеспечивает его обсуждение  и согласование с представителем , уполномоченным на согласование в соответствии с протоколом общего собрания  заинтересованных лиц .

3.2.В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрацией  Дракинского сельского поселения разногласий по дизайн - проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн – проекта общественной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской 
 среды на территории Дракинского сельского поселения Торбеевского муниципального района на 2018-2022г.г.»

      Положения о комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан  о включении в муниципальную программу с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3.Согласованный с представителем заинтересованных лиц или общественной комиссией , дизайн – проект утверждается постановлением администрации сельского поселения.

3.4.Дизайн проект благоустройства мест массового отдыха , включенных в программу должны быть утверждены не позднее 01 июля 2018 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе «Формирование
комфортной городской среды  на территории с.Дракино

                                   Торбеевского муниципального района» на 2018-2022 г.г.»

Порядок привлечения инвесторов

Благоустройство прилегающих территорий к объектам недвижимого  имущества (включая объекты незавершенного строительства ) и земельных участков .находящихся в собственности , пользовании или в аренде юридических, индивидуальных предпринимателей  и физических лиц ( далее прилегающие территории ),а также общественных  территорий может  быть выполнено за счет  привлечения средств  физических  лиц или юридических лиц (далее инвесторы).

Частный инвестор, имеющий намерения принять участие в благоустройстве прилегающих территорий и (или) общественных территорий, обращается в администрацию Дракинского сельского поселения с соответствующим заявлением. К заявлению прилагаются проектные предложения частного инвестора по внешнему виду прилегающей территрии и (или) общественной территории, информация о сроках выполнения работ по благоустройству заявленных территорий и стоимости выполнения этих работ.

Администрация Дракинского сельского поселения в течении 10 рабочих дней рассматривает представленные материалы. По результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:

- согласовать в установленном порядке проектные предложения по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории на доработку заявителю с учетом замечаний;

- отказать в проведении работ по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории в связи с несоответствием проектных предложений требованиям Правил благоустройства территории Дракинского сельского поселения, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В случае согласования проектных предложений по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории администрация Дракинского сельского поселения в течении 5 рабочих дней готовит проект соглашения о сотрудничестве по благоустройству прилегающей территории и (или) общественной территории.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Программе «Формирование
комфортной городской среды  на территории с.Дракино

                                   Торбеевского муниципального района» на 2018-2022 г.г.»

Адресный перечень обьектов недвижимого имущества (включая обьекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц.

	№ п/п
	Вид обьекта недвижимого имущества и земельных участков
	Адрес

	1
	Магазин ТТО
	Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Азяева, д.159б

	2
	Отделение Почты
	Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Азяева, д.159в

	3
	Администрация Дракинского сельского поселения
	Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Азяева, д.159


ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Программе «Формирование
комфортной городской среды  на территории с.Дракино

                                   Торбеевского муниципального района» на 2018-2022 г.г.»

Адресный перечень обьектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков, подлежащие благоустройству не позднее 2022 года за счет средств собственников (пользователей) обьектов.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Адрес обьектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков

	1
	Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Дракино
	ул. Садовая, д.1а

	2
	Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Дракино
	ул. Садовая, д.1

	
	Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Дракино
	ул. Садовая, д.2

	
	Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Дракино
	ул. Садовая, д.4

	
	Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Дракино
	ул. Садовая, д.6

	
	Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Дракино
	ул. Садовая, д.8

	
	Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Дракино
	ул. Садовая, д.10

	
	Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Дракино
	ул. Садовая, д.12  

	
	
	

	
	
	


