Администрация  Торбеевского городского поселения   

Торбеевского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 24 » февраля   2012г.                 рп Торбеево                               № 3 

«Об утверждении плана реализации Генерального плана Торбеевского городского поселения»
  В целях реализации Генерального плана Торбеевского городского поселения, утверждённого решением Совета депутатов Торбеевского городского поселения от 21.09.2010 г. N 111, в соответствии со статьёй 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Торбеевского городского поселения  постановляю:

1. Утвердить план реализации Генерального плана Торбеевского городского поселения  согласно Приложений №1-2.

2. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом реализации Генерального плана Торбеевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Торбеевского  городского поселения                                                  И.В. Сетяев

Приложение № 1
к постановлению администрации
Торбеевского городского поселения 
от «24» февраля 2012 г. N 3
План
реализации Генерального плана Торбеевского городского поселения 
	№ п/п
	              Мероприятие

	Ответственный исполнитель

	Срок выполне- ния

	1. Строительство объектов жилищного и культурно-бытового назначения на территории Торбеевского городского поселения  

	1.1. Комплексное освоение территории

	1.1.1.
	Застройка на земельных участках: восточнее д. Жукулуг – 16,0 га в том числе 4,0 га в черте населенного пункта, 12,0 га за чертой населенного пункта
	Администрация Торбеевского городского поселения, инвесторы
	В течение расчетного срока

	1.1.2.
	Застройка на земельных участках: восточнее  п.г.т. Торбеево  – 16,0 га, в том числе 11,0 газа чертой населенного пункта, 7,0 га за чертой поселения;


	Администрация Торбеевского городского поселения, инвесторы
	В течение расчетного срока

	1.1.3.
	Застройка на земельных участках: южнее  п.г.т. Торбеево  – 7,0га  за чертой населенного пункта
	Администрация Торбеевского городского поселения, инвесторы
	В течение расчетного срока

	1.1.4.
	Застройка на земельных участках: западная часть д. Мазилуг – 2,0га, в черте населенного пункта
	Администрация Торбеевского городского поселения, инвесторы
	В течение расчетного срока

	1.1.5.
	Застройка на земельных участках: центральная часть п.г.т. Торбеево – 0,4 га, в черте населенного пункта
	Администрация Торбеевского городского поселения, инвесторы
	В течение расчетного срока

	1.2. Административные здания и прочие объекты

	1.2.1.
	Строительство церкви в мкр 3-й        рп Торбеево.
	
	2013г.-2015г.



	1.3. Производственные базы

	1.3.1.
	ЗАО МПК «Торбеевский»   два инвестиционных проекта: «Линия убоя КРС с переработкой субпродуктов, жирового, кишечного и кожевенного сырья» 

	ЗАО МПК «Торбеевский»

	2012г.


	1.3.2.
	«Реконструкция холодильника и компрессорного отделения»;
	ЗАО МПК «Торбеевский»
	2013г.-2014г.


	1.3.3.
	ОАО «Торбеевский элеватор» строительство дополнительных емкостей вместимостью 40-50 тыс. т.;


	ГУП РМ «Развитие села»- «Торбеевский элеватор»
	2013г.- 2017г.

	2.Инженерная инфраструктура


	2.1. Водоснабжение

	2.1.1.

	Строительство и реконструкция водопроводных сетей – 17,0км

	Администрация Торбеевского городского поселения

	2012г.-2015г.



	2.2. Отопление

	2.2.1.
	Реконструкция отопительных систем, включая котельные и тепловые сети
	Администрация Торбеевского городского поселения 
	2012г.-2015г.

	2.3. Водоотведение

	2.3.1.
	Строительство канализационного коллектора в центральной части       рп Торбеево.

	Администрация Торбеевского городского поселения
	2012г.-2015г.



	 5. Улучшение экологической обстановки.

	5.1. Охрана окружающей среды

	5.1.2.


	Озеленение территории  поселка

	Администрация Торбеевского городского поселения 
	до 2015 г.

	5.1.3.
	Улучшение парковой зоны
	Администрация Торбеевского городского поселения 


	ежегодно

	6. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана Торбеевского городского поселения 

	6.1.
	Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств  федерального бюджета, республиканского бюджета,  местного бюджета с учетом утвержденного бюджета и муниципальных целевых программ. В целях решения приоритетных задач градостроительства, определенных в Генеральном плане, возможно финансирование отдельных мероприятий Плана реализации Генерального плана за счет внебюджетных источников.

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.
	Министерство финансов

РМ, администрация Торбеевского городского поселения, инвесторы
	В течение расчетного срока


                                                                                     Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 к постановлению администрации                                                                                                                                                                                  Торбеевского городского поселения 
                                                                                                                                                                                                от  24.02.2012 г.  № 3             
Порядок осуществления мониторинга реализации                                               Генерального плана Торбеевского городского поселения
1. Мониторинг реализации основных направлений градостроительного развития Торбеевского городского поселения (мониторинг реализации Генерального плана) включает в себя систематический сбор и анализ сведений о ходе и итогах выполнения мероприятий, обеспечивающих реализацию основных направлений градостроительного развития Торбеевского городского поселения, сведений о состоянии и измерениях среды жизнедеятельности, а также включает в себя внесение изменений в документы, регламентирующие использование и застройку территории Торбеевского городского поселения в соответствии с утвержденными в установленном порядке документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

2. Мониторинг реализации Генерального плана осуществляет администрация Торбеевского городского поселения в соответствии с полномочиями и в порядке, установленном нормативно правовыми актами Торбеевского городского поселения. Совет депутатов  Торбеевского городского поселения ежегодно рассматривает доклад о ходе реализации Генерального плана, принимает соответствующее решение и информирует Администрацию Торбеевского городского поселения о принятых в нем решениях.

3. Результаты мониторинга реализации Генерального плана учитываются Советом депутатов Торбеевского городского поселения при формировании на предстоящий период мероприятий по разработке, корректировке документов территориального планирования, целевых программ, планов размещения объектов строительства, реконструкции городского поселения и адресных инвестиционных программ.
2. 2.  Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

Расчётный срок Генерального плана – 2020 год.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части,  за счет завершения начатого строительства. 

В границах поселений под жилищное строительство предлагается освоение  221,0га   га:

 - восточная часть д. Жукулуг – 21,0га;

 - восточная часть п.г.т. Торбеево  – 14,0 га, 65,0га, 67,0га;

- южная часть п.г.т. Торбеево  – 11,0 га, 9,0га, 31,0га; 

- восточная часть п.г.т. Торбеево  – 14,0 га, 65,0га, 67,0га;

- западная часть д. Мазилуг – 3,0га.

